|  | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Главы муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области |  |
| --- | --- | --- |

от  15.08.2012 г.                                                                                                        №  304

«О задачах и утверждении мероприятий

по подготовке объектов коммунальной

инфраструктуры, социальной сферы и

жилищного фонда муниципального образования

Павловское сельское поселение к отопительному

периоду 2012-2013 годов»

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования Павловское сельское поселение к отопительному сезону 2012-2013 годов, в соответствии с  правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2008 года № 170,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов (Приложение №1)

2.  Рекомендовать руководителям дошкольных учреждений, учреждений образования, культуры, медицины находящихся на территории муниципального образования Павловское сельское поселение:

2.1. в срок до 01.09.2012г. предоставить в администрацию муниципального образования Павловское сельское поселение планы подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов вверенных учреждений;

2.2. осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки подведомственных учреждений к отопительному периоду 2012-2013 годов;

2.3. своевременно принимать меры и проводить необходимые мероприятия по обеспечению соблюдения графиков выполнения работ по подготовке вверенных учреждений и оформления паспортов готовности к отопительному сезону 2012-2013 года.

2.4. регулярно информировать администрацию муниципального образования Павловское сельское поселение о ходе подготовки вверенных учреждений к отопительному периоду 2012-2013 годов;

3. Рекомендовать руководителям предприятий системы жилищно-коммунального комплекса, находящихся и (или) осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Павловское сельское поселение (генеральный директор  ООО КС «Новый» - В.Ф. Сидоров, директор ООО «ШТОРМ» - А.Н.Измалкин):

3.1. организовать поэтапные работы по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

- подготовить котельные, топочные и тепловые сети к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов с составлением актов готовности до 15.09.2012 года;

- укомплектовать котельные обученным и аттестованным персоналом до 15.09.2012 года;

- оформить паспорта готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов до 15.09.2012 года;

- подготовить объекты жилищного фонда к эксплуатации в зимних  условиях с составлением актов и паспортов готовности до 15.09.2012 года;

- провести пробные пуски котельных с подачей теплоносителя на объекты социальной сферы в период с 14 по 21 сентября 2012 года, котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства – с 25 сентября по 1 октября 2012 года, с последующим вхождением в отопительный период.

3.2. Погашение задолженности предприятий коммунального комплекса перед энергоснабжающими организациями провести до 01.09.2012 года в соответствии с утвержденными графиками.

4. Специалистам по работе с населением администрации муниципального образования Павловское сельское поселение В.Ф.Максимовой, Т.И.Елисеевой, Ю.Н.Миронычевой, во взаимодействии со старостами населенных пунктов продолжить работу:

- по организации регулярной доставки баллонного газа и обслуживания внутридомового газового оборудования  Владимирским  филиалом ООО «Газпромэнергосеть» в негазифицированных (частично газифицированных) населенных пунктах Павловского поселения;

- по организации доставки населению, проживающего в домах с печным отоплением, твердого топлива (уголь, дрова), а также по уточнению списков льготной категории населения и списков населения, нуждающихся в обеспечении твердым топливом на отопительный период 2012-2013 годов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. главы муниципального образования Павловское сельское поселение– Н.В.Дашина.

Глава муниципального образования

Павловское сельское поселение                                                          И.К. Абубекиров

Приложение к Постановлению

Главы муниципального образования

Павловское сельское поселение

От_15.08.2012__№_304_____

Состав комиссии

по  подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов.

Председатель:

Н.В.Дашин – зам. Главы муниципального образования Павловское сельское поселение.

Члены комиссии:

- С.С. Кудермятов – заместитель директора МКУ «Павловское»;

- В.Ф.Сидоров – директор ООО КС «Новый» (по согласованию);

- А.Н.Измалкин – директор ООО «Шторм»;

- Е.К.Лапшин – начальник участка теплоснабжения ООО «Шторм».