|  | Администрация муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- | --- |

от  24.10.2016                                                                                                                              № 486

#### Об утверждении муниципальной программы

#### «Модернизация систем уличного освещения

#### муниципального образования Павловское на 2016-2019 гг.»

#### Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также для повышения надежности работы систем уличного освещения и снижения затрат, п о с т а н о в л я е т:

#### 1.  Утвердить муниципальную программу «Модернизация систем уличного освещения муниципального образования Павловское на 2016-2019 гг.».

#### 2. Муниципальному казенному учреждению «Павловское» ежегодно осуществлять корректировку Программы.

#### 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Павловское.

4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложениями разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Павловское                                                                                                                        О.К. Гусева

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Павловское от 24.10.2016 № 486 |
| --- | --- |

Паспорт Программы

«Энергосбережение и повышение надежности работы систем уличного освещения муниципального образования Павловское  на 2016-2019 годы»

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение надежности работы систем уличного освещения муниципального образования Павловское на 2016-2019 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Павловское |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Павловское |
| Сроки реализации Программы | 2016-2019 годы |
| Цель Программы | - повышение надежности работы систем уличного освещения; - энергоэффективности установок; - снижение затрат на освещение |
| Задачи Программы | - экономия потребляемой электроэнергии; - снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; - высвобождение дополнительной электрической мощности; - повышение комфортности проживания населения |
| Целевые показатели | Ожидаемый экономический эффект: до 869 430,0 кВт/год или порядка 6 млн. руб. в год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы к 2019 году позволит достигнуть следующих результатов: - снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; - снижение удельных расходов потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |
| Объемы и источники финансирования | Всего -6 201 924,80 руб., в том числе 1 240 384, 96 руб. – бюджет поселения (20%), 4 961 539,84 руб. – бюджет Суздальского района (80%). |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая программа разработана во исполнение положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Программа подготовлена на основании анализа текущего технического состояния и оснащенности систем уличного освещения муниципального образования Павловское.

На территории муниципального образования Павловское имеется 29 систем уличного освещения (794 светильников), из них 10 систем не имеют систем автоматизации включения и учета электроэнергии.

На 19 системах включение уличного освещения регулируется фотореле и таймеры, имеются узлы учета электрической энергии.

Светильники оснащены ртутными лампами ДРЛ (В)250, которые не отвечают современным требованиям к надежности, экологической безопасности и энергоэффективности.

Среднегодовой (расчетный) расход в натуральном и стоимостном выражении составляет:

777 888 кВт/год или 5 367 427,20 руб./год (при текущем тарифе 6,9 руб./кВт и продолжительности работы светильника 12 часов в сутки).

II. Основные цели и задачи Программы

Целями программы являются: повышение надежности работы систем уличного освещения муниципального образования Павловское, энергоэффективности установок, снижение затрат на освещение.

Задачи программы:

- экономия потребляемой электроэнергии;

- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

- высвобождение дополнительной электрической мощности;

- повышение комфортности проживания населения.

III. Механизм реализации программы

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий двух направлений:

1. Комплексные мероприятия по модернизации систем уличного освещения муниципального образования Павловское (замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50 кВт, освещенностью 6000 Лм, система автоматизации: светореле, коммерческий учет, в том числе пуско-наладочные работы)

2. Мероприятия по замене светильников систем уличного освещения муниципального образования Павловское (Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50 кВт, освещенностью 6000 Лм (оборудование, монтаж).

перечень мероприятий представлен приложении к настоящей программе.

IV. Объемы и источники финансирования Программы

Потребность в финансовых средствах на проведение модернизации уличного освещения определена согласно коммерческих предложений специализированных организаций и примерных смет на проведение строительства и ремонта.

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом софинансирования из местного бюджета и бюджета Суздальского района.

Общий объем финансирования программы составляет: 6 201 924,80 руб., в том числе 1 240 384, 96 руб. – бюджет поселения (20%), 4 961 539,84 руб. – бюджет Суздальского района (80%).

Срок реализации программы 2016 – 2019 годы.

IV. Оценка эффективности Программы

Реализация программы позволит достигнуть годовой экономии электрической энергии по отношению к существующему потреблению до 869 430,0 кВт/год или порядка 6 млн. руб. в год.

| Перечень программных мероприятий |
| --- |
|  | №№ п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем, ед. (светильников) | Объем финансирования, руб. | В том числе за счет средств: | Ожидаемый экономический эффект | Ответственный за реализацию мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения (20%) | бюджет района (80%) | в натуральном выражении, кВт/год | в стоимостном выражении, руб./год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. Комплексные мероприятия по модернизации систем уличного освещения муниципального образования Боголюбовское сельское поселение |
|  | Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50 кВт, освещенностью 6000 Лм, система автоматизации: светореле, коммерческий учет, в том числе пуско-наладочные работы |
|  | Адрес системы уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | с. Новое. Улицы Строительная, Солнечная, Садовая, Спортивная | 2017 | 54 | 430 984,80 | 86 196,96 | 344 787,84 | 59 130,00 | 407 997,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 2 | 2 | с. Ославское. Улицы Солнечная, Зеленая, Новая | 2019 | 10 | 79 812,00 | 15 962,40 | 63 849,60 | 10 950,00 | 75 555,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 3 | 3 | с. Суромна. Улицы Зелена, Солнечная, Западная, Северная | 2018 | 23 | 183 567,60 | 36 713,52 | 146 854,08 | 25 185,00 | 173 776,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 4 | 4 | с. Суворотское. Улица Южная, Красная | 2017 | 23 | 183 567,60 | 36 713,52 | 146 854,08 | 25 185,00 | 173 776,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 5 | 5 | с. Суворотское. Улица Новая | 2017 | 2 | 15 962,40 | 3 192,48 | 12 769,92 | 2 190,00 | 15 111,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 6 | 6 | с. Добрынское. Улица Восточная | 2017 | 5 | 39 906,00 | 7 981,20 | 31 924,80 | 5 475,00 | 37 777,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 7 | 7 | д. Велисово. Улицы Запрудная, Центральная | 2017 | 7 | 55 868,40 | 11 173,68 | 44 694,72 | 7 665,00 | 52 888,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 8 | 8 | с. Баскаки. Улица Центральная | 2017 | 10 | 79 812,00 | 15 962,40 | 63 849,60 | 10 950,00 | 75 555,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 9 | 9 | с. Лемешки. Улица Верхняя | 2019 | 29 | 231 454,80 | 46 290,96 | 185 163,84 | 31 755,00 | 219 109,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 10 | 10 | с. Лемешки. Улица Зеленая | 2018 | 36 | 287 323,20 | 57 464,64 | 229 858,56 | 39 420,00 | 271 998,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 11 | 11 | д. Катраиха. Улица Центральная | 2017 | 7 | 55 868,40 | 11 173,68 | 44 694,72 | 7 665,00 | 52 888,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 12 | 12 | д. Доржево. Улица Центральная | 2017 | 6 | 47 887,20 | 9 577,44 | 38 309,76 | 6 570,00 | 45 333,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 13 | 13 | п. Боголюбово. Улицы Рождественская, Солнечная, Полевая | 2016-2017 | 68 | 542 721,60 | 108 544,32 | 434 177,28 | 74 460,00 | 513 774,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
|  | ИТОГО по разделу I: | 280,00 | 2 234 736,00 | 446 947,20 | 1 787 788,80 | 306 600,00 | 2 115 540,00 |  |
|  | II. Мероприятия по замене светильников систем уличного освещения муниципального образования Боголюбовское сельское поселение |
|  | Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50 кВт, освещенностью 6000 Лм (оборудование, монтаж) |
|  | Адрес системы уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | с. Новое, ТП-201, ул. Зеленая, Молодежная, Центральная от д.1 до д.166 | 2019 | 31 | 240 002,00 | 48 000,40 | 192 001,60 | 33 945,00 | 234 220,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 14 | 2 | с. Новое, ТП-202, ул.Береговая, Мира, Восточная, Бригантина, Молодежная от д.1 до д.3, Центральная от д.168 до д.238 | 2017 | 43 | 332 906,00 | 66 581,20 | 266 324,80 | 47 085,00 | 324 886,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 15 | 3 | с. Новое, ТП-136, ул. Полевая, Северная | 2018 | 32 | 247 744,00 | 49 548,80 | 198 195,20 | 35 040,00 | 241 776,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 16 | 4 | с. Ославское, ул. Центральная, Красная, Восточная, Набережная, Молодежная | 2019 | 47 | 363 874,00 | 72 774,80 | 291 099,20 | 51 465,00 | 355 108,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 17 | 5 | с. Суромна, ул. Центральная, Южная, школьная, Новая, Садовая | 2019 | 38 | 294 196,00 | 58 839,20 | 235 356,80 | 41 610,00 | 287 109,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 18 | 6 | С. Суромна, ул. Зеленая, Солнечная, Западная, Северная | 2019 | 23 | 178 066,00 | 35 613,20 | 142 452,80 | 25 185,00 | 173 776,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 19 | 7 | С.Добрынское, ул. Молодежная, Меркулова, Школьная | 2018 | 27 | 209 034,00 | 41 806,80 | 167 227,20 | 29 565,00 | 203 998,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 20 | 8 | С.Добрынское, ул. Огурцова, Центральная | 2018 | 21 | 162 582,00 | 32 516,40 | 130 065,60 | 22 995,00 | 158 665,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 21 | 9 | С.Добрынское, ул. Пионерская, Первомайская | 2018 | 29 | 224 518,00 | 44 903,60 | 179 614,40 | 31 755,00 | 219 109,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 22 | 10 | С.Добрынское, ул. Пионерская у д.14-б | 2018 | 4 | 30 968,00 | 6 193,60 | 24 774,40 | 4 380,00 | 30 222,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 23 | 11 | д. Выселки, ул. Центральная | 2017 | 8 | 61 936,00 | 12 387,20 | 49 548,80 | 8 760,00 | 60 444,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 24 | 12 | д. Чириково, ул. Центральная | 2017 | 4 | 30 968,00 | 6 193,60 | 24 774,40 | 4 380,00 | 30 222,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 25 | 13 | д. Раменье, ул. Западная, Северная, Зеленая, Заречная | 2017 | 56 | 433 552,00 | 86 710,40 | 346 841,60 | 61 320,00 | 423 108,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 26 | 14 | С. Лемешки, ул.Нижняя | 2019 | 17 | 131 614,00 | 26 322,80 | 105 291,20 | 18 615,00 | 128 443,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 27 | 15 | С. Лемешки, ул.,Школьная | 2019 | 10 | 77 420,00 | 15 484,00 | 61 936,00 | 10 950,00 | 75 555,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 28 | 16 | С. Лемешки, ул. Вокзальная | 2019 | 8 | 61 936,00 | 12 387,20 | 49 548,80 | 8 760,00 | 60 444,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 29 | 17 | п.Боголюбово, ул. Мира, Подгорная, Восточная, Пушкина от д.24 до д.60, Садовая от д.30 до д.56 | 2016-2017 | 54 | 418 068,00 | 83 613,60 | 334 454,40 | 59 130,00 | 407 997,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 30 | 18 | п.Боголюбово, ул. Первомайская, Западная д. 29, 31А, 35А | 2016-2017 | 36 | 278 712,00 | 55 742,40 | 222 969,60 | 39 420,00 | 271 998,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 31 | 19 | п.Боголюбово, ул. Западная, Пушкина от д.2 до д.24 | 2016-2017 | 20 | 154 840,00 | 30 968,00 | 123 872,00 | 21 900,00 | 151 110,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 32 | 20 | п.Боголюбово, ул. Северная, Калинина | 2016-2017 | 25 | 193 550,00 | 38 710,00 | 154 840,00 | 27 375,00 | 188 887,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 33 | 21 | п.Боголюбово, ул. Фрунзе | 2016-2017 | 21 | 162 582,00 | 32 516,40 | 130 065,60 | 22 995,00 | 158 665,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 34 | 22 | п.Боголюбово, ул. Огурцова | 2016-2017 | 18 | 139 356,00 | 27 871,20 | 111 484,80 | 19 710,00 | 135 999,00 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 35 | 23 | п.Боголюбово, ул. Пушкина у д.37-г | 2016-2017 | 1 | 7 742,00 | 1 548,40 | 6 193,60 | 1 095,00 | 7 555,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 36 | 24 | п. Сокол д.1,2,4,5,7,8,9 | 2018 | 31 | 240 002,00 | 48 000,40 | 192 001,60 | 33 945,00 | 234 220,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
| 37 | 25 | п. Сокол д.6,10,11,12,14,15 | 2018 | 27 | 209 034,00 | 41 806,80 | 167 227,20 | 29 565,00 | 203 998,50 | администрация МО Боголюбовское с/п (МКУ "Боголюбовское) |
|  | Итого по разделу II: | 631 | 4 885 202,00 | 977 040,40 | 3 908 161,60 | 690 945,00 | 4 767 520,50 |  |
|  | Всего: | 911,00 | 7 119 938,00 | 1 423 987,60 | 5 695 950,40 | 997 545,00 | 6 883 060,50 |  |